SURAT PENAWARAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGEMBANGAN APLIKASI SPIN DOORPRIZE — PAKET BASIC

Berbasis Web · Laravel · MySQL · Responsive

| Nomor Penawaran | SPIN/BASIC/001/2026 |
| --- | --- |
| Tanggal | 16 Oktober 2026 |
| Masa Berlaku | 30 hari kalender |
| Penyedia | PT Zenith Garda Solusi |
| Ditujukan Kepada | PT AST Indonesia |

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengalaman peserta dalam pelaksanaan undian doorprize perusahaan, diperlukan aplikasi berbasis web yang mampu menangani data peserta dalam jumlah besar, absensi berbasis lokasi, proses pengundian yang aman, tampilan layar acara, serta validasi penyerahan hadiah.

Aplikasi Spin Doorprize Paket Basic dirancang untuk mendukung lebih dari 1.000 karyawan, dapat berjalan pada perangkat desktop maupun telepon genggam, serta dapat dipasang pada shared hosting dengan PHP dan MySQL.

2. Tujuan Pengembangan

Menyediakan sistem absensi dan kupon doorprize yang cepat serta terdokumentasi.

Menjamin satu peserta hanya dapat memenangkan satu hadiah dalam satu acara.

Mendukung pengundian hadiah utama dan hadiah massal secara server-side.

Menyediakan layar display fullscreen yang menarik untuk kebutuhan panggung.

Memudahkan panitia mengelola karyawan, hadiah, absensi, pemenang, dan penyerahan hadiah.

Menyediakan laporan yang dapat diekspor untuk kebutuhan dokumentasi dan audit internal.

3. Ruang Lingkup Paket Basic

| No | Modul | Uraian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Data karyawan | CRUD, pencarian, filter, import Excel, template Excel, dan status aktif/nonaktif. |
| 2 | Absensi peserta | Login menggunakan NIK, validasi jadwal, GPS/radius lokasi, serta kupon berurutan AST0001. |
| 3 | Dashboard peserta | Informasi kupon, status kemenangan, hadiah, status pengambilan, foto bukti, refresh kupon. |
| 4 | Manajemen hadiah | Kategori utama/massal, stok, gambar hadiah, durasi reel per digit, durasi digit terakhir. |
| 5 | Spin hadiah utama | Digit reels AST#### dengan durasi fleksibel dan hasil yang dikunci server. |
| 6 | Spin hadiah massal | Pemilihan banyak pemenang dan animasi kode muncul satu per satu. |
| 7 | Display fullscreen | Trigger tombol/Enter, status siap–berjalan–selesai, kembang api, gambar hadiah. |
| 8 | Penyerahan hadiah | Verifikasi kupon, status penyerahan, foto bukti opsional dari kamera HP/webcam. |
| 9 | Pelaporan | Filter data absensi/pemenang, nomor urut, export Excel, riwayat pembatalan. |
| 10 | Deployment | Instalasi pada shared hosting, konfigurasi environment, database, cache, dan URL publik. |

4. Rencana Anggaran Biaya Pengembangan

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis kebutuhan dan desain alur aplikasi | 1 | Paket | Rp1.500.000 |
| 2 | Setup Laravel, MySQL, keamanan dasar, dan konfigurasi | 1 | Paket | Rp1.500.000 |
| 3 | Login Admin/Operator dan pengaturan hak akses | 1 | Paket | Rp1.500.000 |
| 4 | Dashboard Admin dan Operator | 1 | Paket | Rp1.500.000 |
| 5 | Manajemen data karyawan dan import Excel | 1 | Paket | Rp2.000.000 |
| 6 | Manajemen acara, jadwal, GPS, radius, dan display token | 1 | Paket | Rp1.250.000 |
| 7 | Manajemen hadiah, stok, gambar, dan konfigurasi animasi | 1 | Paket | Rp1.500.000 |
| 8 | Absensi NIK, GPS, dan generate kupon berurutan | 1 | Paket | Rp2.250.000 |
| 9 | Spin hadiah utama dan hadiah massal | 1 | Paket | Rp2.750.000 |
| 10 | Display fullscreen, animasi, dan kembang api | 1 | Paket | Rp1.500.000 |
| 11 | Penyerahan hadiah dan foto bukti opsional | 1 | Paket | Rp1.000.000 |
| 12 | Filter, laporan, dan export Excel | 1 | Paket | Rp750.000 |
| 13 | Testing, deployment, konfigurasi hosting, dokumentasi | 1 | Paket | Rp1.000.000 |
| TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN |  |  |  | Rp20.000.000 |

5. Biaya Operator Acara (Opsional)

| No | Uraian | Volume | Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operator aplikasi acara | 1 orang × 1 hari (maks. 8 jam) | Rp1.250.000 |
| 2 | Operator display/visual | 1 orang × 1 hari (maks. 8 jam) | Rp1.000.000 |
| 3 | Persiapan dan simulasi pra-acara | 1 sesi, maksimal 3 jam | Rp750.000 |
| 4 | Transportasi lokal operator | 1 paket dalam kota | Rp500.000 |
| TOTAL BIAYA OPERATOR OPSIONAL |  |  | Rp3.500.000 |

Catatan: biaya operator tidak wajib dan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Biaya di luar kota, akomodasi, konsumsi, lembur, atau hari tambahan dihitung terpisah berdasarkan lokasi dan durasi kegiatan.

6. Rekapitulasi Penawaran

| Paket Basic Aplikasi | Rp20.000.000 |
| --- | --- |
| Operator Acara (opsional) | Rp3.500.000 |
| Total apabila menggunakan operator | Rp23.500.000 |

7. Jadwal Pelaksanaan

Analisis dan finalisasi kebutuhan: 2–3 hari kerja.

Pengembangan dan konfigurasi: 15–20 hari kerja.

Pengujian, revisi minor, dan UAT: 3–5 hari kerja.

Deployment dan serah terima: 1–2 hari kerja.

Estimasi total: 21–30 hari kerja sejak pembayaran awal dan data diterima lengkap.

8. Skema Pembayaran

Termin I — 30% saat pekerjaan dimulai: Rp6.000.000.

Termin II — 40% saat demo/UAT: Rp8.000.000.

Termin III — 30% setelah finalisasi dan deployment: Rp6.000.000.

Biaya operator acara dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari pelaksanaan.

9. Ketentuan dan Batasan

Harga belum termasuk PPN dan pajak lain apabila berlaku.

Domain, hosting, SSL berbayar, perangkat display, webcam, dan koneksi internet disediakan oleh klien.

Paket mencakup satu kali deployment pada hosting klien dan satu sesi pelatihan daring maksimal 2 jam.

Garansi bug selama 14 hari kalender setelah serah terima; tidak termasuk perubahan atau fitur baru.

Revisi minor tampilan maksimal 2 putaran selama fase UAT.

Perubahan kebutuhan di luar ruang lingkup akan dihitung sebagai change request terpisah.

Data karyawan, koordinat acara, daftar hadiah, dan jadwal disediakan oleh klien.

Akurasi GPS bergantung pada perangkat peserta, browser, jaringan, dan kondisi lokasi.

10. Dukungan dan Pemeliharaan Opsional

| Paket | Cakupan | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Bulanan | Monitoring, backup, update minor, bantuan teknis maksimal 4 jam | Rp1.500.000/bulan |
| Tahunan | Pemeliharaan 12 bulan, update minor, prioritas support | Rp15.000.000/tahun |
| On-call | Dukungan sesuai permintaan di luar garansi | Rp250.000/jam |

11. Penutup

Demikian surat penawaran dan Rencana Anggaran Biaya ini kami sampaikan. Kami berharap dapat mendukung pelaksanaan acara perusahaan melalui sistem doorprize yang transparan, menarik, aman, dan mudah digunakan. Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

| Disetujui oleh, [Nama Klien] [Jabatan] | Hormat kami, Triastartya Muharami Direktur |
| --- | --- |